

**Ước lượng dự án nguồn mở**

***Rounded Image View***

https://github.com/minhpham1908/RoundedImageView

Table of contents

[1. Giới thiệu dự án 6](#_Toc57272138)

[1.1. Mô tả dự án 6](#_Toc57272139)

[1.2. Công cụ quản lý 6](#_Toc57272140)

[2. Các nhân sự tham gia dự án 6](#_Toc57272141)

[2.1. Thông tin liên hệ phía khách hàng 6](#_Toc57272142)

[2.2. Thông tin thành viên nhóm 6](#_Toc57272143)

[2.3. Phân chia vai trò của thành viên dự án và khách hàng 6](#_Toc57272144)

[3. Khảo sát dự án 6](#_Toc57272145)

[3.1. Thống kê về mã nguồn 6](#_Toc57272146)

[3.2. Thống kê về hợp tác 7](#_Toc57272147)

[3.3. Kết quả chạy thử nghiệm 7](#_Toc57272148)

[3.4. Phạm vi dự án 7](#_Toc57272149)

[4. Giao tiếp/Trao đổi thông tin 7](#_Toc57272150)

[5. Ước lượng chung 7](#_Toc57272151)

[5.1. Ước lượng thời gian 7](#_Toc57272152)

[5.2. Ước lượng rủi ro 7](#_Toc57272153)

[6. Ước lượng giá thành 7](#_Toc57272154)

[7. Ước lượng chất lượng 8](#_Toc57272155)

[8. Đóng dự án 8](#_Toc57272156)

[8.1. Quản lý mã nguồn 8](#_Toc57272157)

[8.2. Quản lý công việc 8](#_Toc57272158)

[9. Danh mục tài liệu liên quan 8](#_Toc57272159)

YÊU CẦU BẮT BUỘC CỦA BÀI TẬP Lớn

(Nội dung này để tham khảo cách làm bài tập lớn. Trong Quản lý dự án, các qui tắc tương tự cũng sẽ được viết ra và phải bảo đảm cả nhóm phải tuân thủ.)

**VỀ TỔ CHỨC**

1. Nhóm 4 sinh viên
2. Ngày 2020/12/10 được coi là ngày G, ngày nộp bài, ngày kiểm tra để áp dụng cho mọi thông tin bên dưới

**VỀ QUẢN LÝ MÃ NGUỒN**

Quản lý mã nguồn, tài liệu đều dựa trên Git.

1. Mỗi SV đều phải có tài khoản GitHub cá nhân.
2. Một sinh viên đại điện fork từ Repository sẵn có, và bổ sung collaborator cho cả nhóm. Add thêm tài khoản giáo viên *neittien0110*.
3. Bổ sung thêm vào Repository các mục sau:
   * 1. Thư mục **docs:** chứa tài liệu dự án tự viết. Đây là thư mục nội bộ của dự án. Trong học phần này, SV phải để chính bản báo cáo này vào đây, và cùng nhau kết hợp soạn thảo chung với file này.
4. Mỗi thành viên trong nhóm tự soạn thảo và phải upload các chỉnh sửa lên GitHub. Trong học phần này, mỗi SV cần đạt được >=10 commit cho file báo cáo này hoặc với các đoạn mã nguồn mở.

**VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC**

Sử dụng công cụ MS Planner với tài khoản email trường của SV. <https://tasks.office.com/>

*Gợi ý: yêu cầu này của bài tập lớn có thể tiến hành luôn và ngay, không ảnh hưởng tới phần báo cáo*

1. Mỗi SV đều phải có tài khoản MS Planner cá nhân.
2. Tạo một Project chung cho cả nhóm
3. Add tài khoản giáo viên [tien.nguyenduc@hust.edu.vn](mailto:tien.nguyenduc@hust.edu.vn) như là một thành viên của dự án
4. Cấu trúc Project với 3 cột cơ bản (Tùy ý thêm các cột khác)



1. Ở mỗi cột, yêu cầu tạo ra 12 công việc (task) và gán (assign) đều cho mỗi thành viên 3 task.
2. Gán due date (ngày kết thúc) của tất cả các job là **ngày G**

Phiên bản tài liệu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày lập | Mô tả thay đổi | Phiên bản | Người lập | Người duyệt |
| 15/09/2005 |  | 0.4 |  |  |
| 15/11/2005 |  | 0.6 |  |  |
| 15/12/2005 |  | 0.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Giới thiệu dự án

## Mô tả dự án

Image view với góc bo tròn.

## Công cụ quản lý

Link Quản lý và phân chia công việc: MS Planner (bắt buộc):

<https://tasks.office.com/husteduvn.onmicrosoft.com/Home/PlanViews/3TKDWbUnHkm6gIHKjLlakMkAGlFR?Type=PlanLink&Channel=Link&CreatedTime=637431231784430000>

**Link Quản lý mã nguồn:** GitHub/GitLab (bắt buộc):

<https://github.com/minhpham1908/RoundedImageView>

# Các nhân sự tham gia dự án

## Thông tin liên hệ phía khách hàng

Anh Tại Hải Tùng , một khách hàng nhiều tiền cần phải khai thác triệt để.

## Thông tin thành viên nhóm

Lập trình viên: *Ngạn loser*

Phiên dịch: *Hà Lan*

Bartender: *Hoàng*

Filmmaker: *Lượng*

Physicist: *H.Minh*

## Phân chia vai trò của thành viên dự án và khách hàng

Giám đốc: *Christopher Tarantino, tài chính, nhân sự, yêu càu cơ bản: da trắng, tóc vàng, mắt xanh*

*Hiệp: IT, chi tiết, báo tiến độ*

*Phiên dịch: Đỗ Nghèo Khỉ*

# Khảo sát dự án

## Thống kê về mã nguồn

Phần mềm phân tích thống kê: SourceMonitor (Use modified Complexity Metric)

### Cấu trúc mã nguồn:



Figure 1: Cấu trúc mã nguồn

Số lượng file mã nguồn: 4

### Thống kê chi tiết các file

**

**

**

**

### Sơ đồ các class



Figure 2: Class Diagram

## Thống kê về hợp tác

* Số lượng collaborator tham dự (của dự án gốc): **20**
* Số lượt commit: **258 (master)**
* Số branch: **2**
* Bảng phong thần:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOP** | **Tên đầy đủ** | **Link tài khoản github** | **Số Repo trên github** |
| 1 | Vince Mi | https://github.com/vinc3m1 | 15 |
| 2 | Ben Lee | https://github.com/Bencodes | 6 |
| 3 | Daniel Lew | https://github.com/dlew | 40 |
| 4 | Jürgen "Kashban" Wahlmann | https://github.com/kashban | 2 |
| 5 | Josue Zarzosa | https://github.com/josketres | 63 |

## Kết quả chạy thử nghiệm

Mô tả các bước chạy chương trình, có thể thành công hoặc không thành công. Cho biết các lỗi xuất hiện và cách xử lý nếu có.

## Phạm vi dự án

Chạy được trên nền tảng nào, OS nào?...

# Giao tiếp/Trao đổi thông tin

* Các qui định về họp hành nội bộ
  + Hiểu bài toán khách hàng đề ra
  + Tìm hướng để giải bài toán của khách hàng
  + Lựa chọn công nghệ để thực hiện bài toán
  + Phân bổ nhân lực cho công việc
  + Dự định thời gian hoàn thành, kiểm thử và bàn giao cho khách hàng
* Các qui định về họp hành với khách hàng
  + Bí mật về nội dung và thông tin giữa khách hàng và nhân viên
  + Ký hợp đồng thỏa thuận
  + Trao đổi thống nhất các vấn đề phát sinh trong quá trình làm

# Ước lượng chung

## Ước lượng thời gian

* Để chạy thành công mã nguồn mở cần bao nhiêu thời gian
* Để hiểu rõ mã nguồn mở cần bao nhiêu thời gian
* Để thay đổi giao diện, để chỉnh sửa tính năng cần bao nhiêu thời gian

## Ước lượng rủi ro

Ước lượng 5 rủi ro của dự án tìm hiểu mã nguồn mở này: Mỗi rủi ro có 5 yếu tố cần ghi rõ

*#1*

* *Tên rủi ro: Thành viên trễ giờ họp.*
* *Mô tả rủi ro: Thành viên hẹn 8h nhưng 9h mới xuất hiện.*
* *Xác suất xảy ra: 10%.*
* *Mức độ thiệt hại : 1%.*
* *Giải pháp xử lý: Nhắc nhở, xử phạt.*

*#2*

* *Tên rủi ro: Conflict code.*
* *Mô tả rủi ro: Code bị xung đột và khó kiểm soát.*
* *Xác suất xảy ra: 10%*
* *Mức độ thiệt hại : 20%*
* *Giải pháp xử lý: Dạy thành viên cách rebase, stash.*

*#3*

* *Tên rủi ro: Lỗi chức năng.*
* *Mô tả rủi ro: Chức năng chạy không đúng yêu cầu.*
* *Xác suất xảy ra: 10%*
* *Mức độ thiệt hại : 5%*
* *Giải pháp xử lý: Cần đọc đúng yêu cầu(SRS, Mock…).*

*#4*

* *Tên rủi ro: Lỗi task.*
* *Mô tả rủi ro: : Các task tạo không chuẩn.*
* *Xác suất xảy ra: 10%*
* *Mức độ thiệt hại : 5%*
* *Giải pháp xử lý: Viết chuẩn mô tả task, them file srs, tài liệu.*

*#5*

* *Tên rủi ro: Overdue.*
* *Mô tả rủi ro: Task làm trễ due date.*
* *Xác suất xảy ra: 10%*
* *Mức độ thiệt hại : 10%*
* *Giải pháp xử lý: Ước lượng lại thời gian cho chính xác.*

# Ước lượng giá thành

Xác định tính thương mại

Chí phí phát triển: 55 triệu, chi phí kiểm thử: 5 triệu

Chi phí vận hành: 100 triệu

Chi phí quản lý: 200 triệu

Chi phí kính doanh: 250 triệu,

Chi phí quảng cáo: 1 tỉ

Chi phi tiếp thị: 1 tỉ 500 triệu

Chi phí quà tặng : 200 triệu

# Ước lượng chất lượng

Ước lượng số dòng code

Ước lượng số testcase

Qui định số dòng comment trên mỗi Kloc

Qui định về số unit test, automation test

# Đóng dự án

Thực hiện các thống kê

## Quản lý mã nguồn

Dựa trên các biểu đồ của Git của dự án mới mà nhóm đã fork, hoặc các công cụ phân tích code, xuất ra 3 thông kê. Gợi ý

1. Số commit của mỗi người
2. Phân bố commit của dự án (sáng chiều đêm…)
3. Số dòng lệnh bị thay đổi
4. Sơ đồ các branch được tạo ra
5. Số dòng lệnh của dự án

## Quản lý công việc

Dựa trên các biểu đồ của Planner, xuất ra 2 thống kê. Gợi ý

1. Số task đã hoàn thành, chưa hoàn thành, muộn…
2. Bố trí task theo Schedule

# Danh mục tài liệu liên quan